Отчетный материал о результатах работы Администрации, Правления и комиссий ГСК-5 «Черемушки» в 2023 году и о планах работы на 2024 год. Информация на 30.03.2024 года.

Уважаемые члены ГСК!  Обязательно надо все прочитать.

Вашему вниманию предоставляется полный информационный материал о состоянии дел в ГСК-5 «Черемушки» за 2023 год и о плане работ на 2024 год. Данный материал доводится до всех членов ГСК путем: проведения заочного собрания опросным методом с 30 марта 2024 г., по 15 мая 2024г; размещения материала на сайте ГСК; на информационных стендах, отправки материалов по имеющейся электронной почте членам ГСК, а также вручению материалов лично членам ГСК, не имеющим домашних компьютеров.

В информационном материале содержатся:

- Отчет Правления ГСК о проделанной работе в 2023 году и предложения к плану работ на 2024 год.

- Отчет главного бухгалтера ГСК-5 «Черёмушки».

3.    Фактическая смета расходов и доходов за 2023 г., приложение №1.

4.    Смета расходов и доходов на 2024 г. (план), приложение №2.

5.    Список новых собственников боксов за 2023-2024 гг. Приложение № 3.

6.    Состав счетной комиссии по опросным листам членов ГСК. Приложение № 4.

7.    Опросный лист голосования членов ГСК, приложение № 5.

8.    Отчет ревизионной комиссии о проверке финансовой и хозяйственной деятельности

Правления ГСК за 2023год.

Правление ГСК просит членов ГСК до 15 мая 2024 года. изучить информационный материал, заполнить опросные листы по результатам заочного и очного голосования членов ГСК:

1.  Оценить деятельность Правления ГСК и Ревизионной комиссии.

2. Утвердить результаты инвентаризационной и ревизионной проверок финансовой и хозяйственной деятельности Правления ГСК в 2023 году.

3.  Утвердить фактическую смету расходов и доходов за 2023 год.

4.  Утвердить смету расходов и доходов на 2024 год.

5.  Утвердить список новых собственников боксов ГСК в качестве членов ГСК.

6.  Утвердить состав счетной комиссии Общего собрания ГСК.

7. Утвердить сумму средств, в 7.5 млн. рублей, накопленных в Фонд капитального ремонта ГСК, с учетом целевых взносов и прибыли от аренды парковочных машиномест.

При наличии предложений и замечаний по работе Правления ГСК, по плану работы на 2024 год, отразить их в Опросном листе   голосования членов ГСК (приложение № 5 и на обороте).

8. Заполненный Опросный лист голосования членов ГСК, заверенный Вашей подписью, сдать в бухгалтерию ГСК, при невозможности, – отправить его по почте с уведомлением или заказным письмом на адрес ГСК-5 «Черемушки»-117342, Москва, ул. Введенского, 23А, стр.1, или по электронной почте на эл. адрес ГСК: yabramov@mail.ru.

10. Представить, по возможности, в бухгалтерию ГСК адрес Вашей электронной почты, кто не дал ранее.

Результаты общего голосования будут доведены до членов ГСК по окончанию работы Счетной комиссии Общего собрания ГСК: на Сайте ГСК, на информационном стенде, по электронной почте или письменно не позднее 30 мая 2024 г.

Для получения дополнительной информации, или пояснений по любым вопросам, обращаться к председателю Правления или в бухгалтерию ГСК, либо по телефонам 8(495)335-99-98, 8(495)336-07-44, 8(929) 955-54-90.

Отчет о работе в 2023г. и предложение к плану работ на 2024 год.

За отчетный период, проведено 7 заседаний Правления ГСК и явочное, отчетно-выборное собрание, на которых рассматривались вопросы финансово-хозяйственной деятельности, повышения взносов, организации и ход выполнения ремонтных работ, исполнение сметы расходов и доходов на 2022-2023гг. года, избрано новое Правление и ревизионная комиссия ГСК. Приняты в члены ГСК 23 новых собственника боксов (покупка, дарение, наследство).

Фотоотчет о работах 2023 г. представлен на информационном и фото стендах в административном помещении Правления в главном корпусе ГСК и размещён на Сайте ГСК:   (gsk5cheremushki.ru)

Суммы затрат подробно отражены в фактической смете расходов за 2023 год и в Акте ревизионной комиссии и финансовом отчете бухгалтерии за год. Правление ГСК придерживалось утвержденной сметы затрат и результатов проведения тендера на основной вид работы-капитальный ремонт кровли главного корпуса объекта.

По итогам работы за 2023 год, администрации ГСК, бухгалтерии удалось получить прибыль в размере 2 млн. 500 000 рублей, без учета поступления целевых средств на ремонт фасада, которая может быть переведена в фонд капитального ремонта ГСК (ФКП) решением этого собрания. Накопленный ФКП составляет на сегодняшний день 7.5 млн. рублей. Лежит на депозите в Сбере РФ и уже принёс почти 500 тысяч рублей дополнительной прибыли ГСК.

Работы по хозяйственным договорам в 2023 году.

В связи с длительным и дорогостоящим капитальным ремонтом кровли и трудоемким демонтажом оборудования станций мобильной связи, на заседании Правления в апреле 2023 года, исключили из плана работ ряд важных, но не критичных пунктов, таких как: ремонт отмостки главного корпуса, возведение навеса, электронного контроля въезда авто на объект, межевание арендного участка и частично пенного покрытия стен и потолков под пандусного пространства.

- Это позволило сэкономить значительную сумму текущих средств ГСК, которые пошли на сравнительно, дорогой ремонт кровли. Напомню, что целевые средства на ремонт кровли не собирались последние 10 лет, обошлись накопленными администрацией ГСК средствами. Получилась значительная сумма, порядка 6.0 млн. рублей.

- Заменили все старые, деревянные двери на легкие, металлические, противопожарные в главном корпусе и в подсобках, всего 28 единиц, с большой скидкой по цене.

- Заменили все старые светильники на улице, на экономичные, с высокой степенью освещения объекта по всей площади.

- Установили дополнительные видеокамеры в отсеке администрации на объекте и внутри под пандусного пространства во втором корпусе, обеспечили высокое разрешение видеонаблюдения и архивирование съемки. Установили нарушителей дисциплины, приняли к ним жесткие меры, вплоть до подачи заявления в ОВД района «Коньково».

- Отремонтировали все канализационные люки над очистными.

- Весь декабрь-март, в снегопады, обеспечили уборку огромных снежных масс.

- Выполнили все профилактические работы по подготовке к зиме: систем отопления, электрообеспечения, противопожарной безопасности, перезарядили все огнетушители, дооснастили объект новыми камерами видеонаблюдения, отрегулировали автоматику ворот.

- Выполнены все профилактические работы в корпусах ГСК после опрессовки системы отопления, осуществлен профилактический ремонт ЦТП в главном корпусе и бойлерной во втором корпусе.

9. Проверено электрооборудование ГСК на сопротивление, утечки тока, заземление, выполнена ревизия проекта энергоснабжения ГСК, составлены заново линейные схемы электропитания.

10. Отрегулированы все механизмы въездных ворот в гаражные корпуса с автоматическим управлением и ускоренными приводами на 1 и 2-ой этажи 2-ого корпуса и в главный корпус.

11. Выполнен ежегодный ямочный ремонт асфальтового покрытия на территории.

12. Заменены почти все старые внутренние светильники на новые, лучшей освещенности. Работы будут продолжены по мере выработки ресурса старых ламп.

13. Отремонтированы сливные решетки ливневой канализации на 1-ом этаже 2-ого корпуса и 1-ых этажей (низ, верх) главного корпуса.

14. Закуплены для механизированной уборки территории ГСК пылеуборочная и снегоуборочная   бензиновые машины. Отремонтирован и трактор ГСК.

В целом, всё намеченное и важное на 2023 год, выполнено, а главное, своевременно закончен капитальный ремонт кровли главного корпуса.

Обязательные ежегодные хозяйственные расходы по ГСК.

В 2023 году осуществлялись системные закупки красок, холодного асфальта, герметика, мастики, цементных смесей, крепежа, металла, расходников, ламп, проводов, инструмента, ГСМ для трактора, спецодежды, моющих средств и т.п., для выполнения хозяйственных работ, в пределах утвержденной сметы затрат на год.

Предложения к плану текущих и профилактических работ на 2024 год за счет

средств на хозяйственные расходы.

В связи с постоянным изменением текущих, рыночных цен на строительные материалы, оборудование, комплектующие, запчасти, инструменты и т.п., точные цены на материалы и стоимость выполнения тех или иных работ, просчитать невозможно, поэтому в данном отчете приведены предлагаемые виды работ и их ориентировочная стоимость по материалам и оплате труда.

1.	Проложить новые силовые линии медным проводом в новых коробах, установить новые распаечные коробки, произвести модернизацию этажных электрощитов, переподключить все боксы собственников после внутреннего ремонта к гаражной сети, модернизировать освещение обоих этажей второго 2-х этажного корпуса ГСК. Это обязательные работы. Читайте Обращение к членам ГСК о состоянии электропроводки в боксах и необходимости обязательной её замены. Изучите предлагаемые схемы замены электропроводки в боксах.

Стоимость материалов – 450 000 рублей, оплата работы – 200 000 рублей.

2.	Обустроить новое кровельное покрытие из профнастила над гаражными пристройками в количестве 7 штук боксов №№ 860-872 к зданию 2-ого корпуса с изготовлением несущей стропильной конструкции из металлического профиля. Обязательная работа.

Стоимость материала – 400 000 рублей, работа – 180 000 рублей.

- Выполнить локальный, точечный ремонт мест протечек 2-ого корпуса ГСК, в том числе над мойкой, пандусом и въездом на 2-ой этаж этого здания. 200 000 рублей – работа и мастика. Обязательная работа.

- Покрасить стены лестничных проемов в главном корпусе ГСК с 1 по 12 этаж включительно, в качестве косметического ремонта. Укрепить дефектные лестничные марши.   100 000 рублей.

- Выполнить ямочный ремонт асфальтового покрытия в местах его деформации.  Холодный асфальт – 150 000 рублей.

- Закупить технологическое оборудование для использования оборотной воды и аппарат высокого давления для монтажа системы мойки днища автомобилей, порогов и подкрылков, с целью уменьшения обводнения боксов и в целом корпусов ГСК в зимний период и сохранения их от ржавления арматуры несущих конструкций зданий.          Предполагаемая стоимость - 550 000 рублей с учетом монтажа.   Работа может быть выполнена, при условии принципиального согласования схемы с ПАО Мосводоканал», «Мосводосток» и Департаментом городского имущества Правительства города Москвы. Автомойку использовать только для внутреннего обмыва личных и арендных автомобилей, запаркованных в гаражных корпусах ГСК.       Выполнить косметический ремонт помещения автомойки, восстановить вытяжную систему, тепловую завесу, поменять все светильники. Расходы-в пределах 150 000 рублей.

- Оказать помощь членам ГСК в демонтаже и вывозе демонтированных окон в боксах собственников.

- Провести профилактическую проверку всей системы противопожарной безопасности объекта: работоспособности систем пожароводотушения, автоматики её срабатывания, а также пожарной сигнализации и сирен оповещения.

- Осуществить перекатку всех пожарных шлангов на этажах, заменить устаревшие и доукомплектовать их новыми, в случае необходимости, на всех этажах. Осуществить прокрутку всех пожарных вентилей системы подачи воды. Вернуться к вопросу установки смотровых лючков на всех воротах боксов, как средству дополнительной пожарной безопасности. Работу по их установке можно совместить с заменой электропроводки в боксе.

- Иметь резерв денежных средств на непредвиденные ситуации, аварии, дооснащение и т.п. – 200 000 рублей.

Примечание. Перечень работ составлен по результатам комиссионного обхода объекта техническими специалистами ГСК и председателя Правления 25.12.2023г.

Замечания к членам ГСК по итогам работы в 2023 году.

Члены ГСК почти никак не отреагировали на решения общего собрания от 28.03.2015г., а также повторного решения собрания от 01.04.2023 года и активно не приступили к замене старых окон в своих собственных боксах. Выполнены только единичные заявки.

В ГСК, собранием 01.04.2023г. обозначены ТРИ КРУПНЫЕ ЗАДАЧИ, запланированные Правлением на ближайшие 3-4 ГОДА. Эти ремонты обязательны. Они вызваны физическим старением зданий, которые уже с*амортизированы по срокам, а также, обязательной подготовкой объекта к продлению договора аренды земли в 2030 году.       ПО ОЧЕРЁДНОСТИ, это:

1. Капитальный, с демонтажом старого, мягкого, многослойного, деформированного, рубероидного   покрытия, ремонт кровли главного корпуса ГСК до 2024 года, связанный с обязательным демонтажом с крыши станций мобильной связи. Эта важнейшая работа выполнена летом 2023 года. Все стадии работ, её сложность, огромный объем, размещены на фото стенде возле бухгалтерии. Рекомендую просмотреть внимательно фотографии, а на Сайте, еще и видеозаписи.

2.   Обязательная замена всех старых окон в личных боксах, и эту работу нужно закончить в 2024, край, в 2025 году.

Предвидя необходимость такой работы, мы заранее начали готовить собственников боксов на замену своих окон еще 8 лет назад. Но члены ГСК упорно продолжают не реагировать на рекомендации и решения всех последних явочных и заочных общих собраний 2016-2022 гг. и не меняют окна в своих собственных боксах, даже по льготной цене от фирмы, которую организовало руководство ГСК. За это время произошло несколько выпадений старых окон с 4 и 5 этажей здания с уличной стороны здания на газон. Если бы рамы выпали во внутренний двор, то были бы повреждены припаркованные автомобили, могли бы пострадать и люди. А это уже грозит судебными, уголовными делами.

Нормативные сроки эксплуатации деревянных рам, каковые пока стоят у большинства из нас, 25-30 лет, как в жилых домах, и подлежат замене. У большинства собственников, старые рамы стоят уже 44 года, у многих нет вторых стекол, открыть раму нельзя, т.к. рассыплется, тепло в здании уходит на улицу.

Коллеги, друзья-о чем мы думаем! С такими окнами в 2029 году нам трудно будет доказать технической комиссии, что наше здание готово к дальнейшей многолетней эксплуатации, мол…, продлите нам договор аренды земли еще лет на двадцать пять, мы хорошие.  Так не получится!

На сегодняшний день, работа потихоньку движется, но поступают только единичные заявки-собственников боксов на установку оконных блоков в боксах. Заменено только порядка 80 окон, осталось еще порядка 350 единиц в обоих корпусах.           Все общие окна в проездах, на всех этажах главного корпуса - 160 шт., заменены за счёт ГСК 6 лет назад.

Ну и наконец, наш бокс, это наша квартира для любимой машины, окна меняем за свой счет. Не надо валить на Правление возмущения, упреки, что дорого и пусть ГСК платит за окна всех. Не будет этого. Нет таких денег у ГСК, как управляющей структуры. Сейчас это стоит где-то под 7-8 млн. рублей за оставшиеся окна.

Подумайте, что бокс каждого из нас, стоит сейчас в пределах 1.5 млн. рублей, а мы жмемся заплатить за свои окна через 40 лет 20-30 тыс. рублей и сдать 9.0тыс. рублей на ремонт фасада с разбивкой по 3.0т. рублей в год. Стыдно, господа!

Еще одна неприятная проблема, возникающая между соседями. Три бокса рядом, или два, у них по одному целому окну свое, по половине окна на двоих и т.п. Сосед не хочет менять, ругается, подводит всех и соседей своих, и ГСК в целом. В этот год, так дело не пойдет. Договаривайтесь с соседями по-товарищески. Одновременно заключайте официальный договор на замену окон. Там и скидки, и гарантии. Это наше общее дело. Заменить все окна надо только в этом году, повторю, как исключение, в 2025 году, только по объективным причинам.

Я сам был в такой ситуации. Свои окна я уже поменял, но пришлось самому заплатить и за равнодушного к проблемам ГСК, своего соседа, т.к. у нас с ним общие 2 окна и оба они уже разваливались.

Организовать поточную систему замены окон, оказалось, невозможно, т.к. сложно организовать доступ в боксы бригады монтажников для непрерывной, замены окон всем подряд. У всех собственников боксов свои проблемы и свое время, удобное только им. Да и доступ к окнам, зачастую завален гаражным хламом.

Проше, и правильно, строго обязать членов ГСК заключить договор с фирмой, оплатить стоимость окон и работы, самим обеспечить доступ к своим окнам и заменить их, в удобное для них время. Окна нужно ставить только проектного типа, иначе будут проблемы с АТИ ЮЗАО (административно-техническая инспекция). Возможно наложение штрафов на ГСК и собственника за несоответствие окон архитектурному паспорту здания. У нас уже есть такие нарушения. Будем устранять их за счет собственников боксов.

Телефон ответственного лица от ГСК по замене окон, члена ГСК:

Микава Виталий Ревасович; тел. +7 (906) 099-10-32.

Без замены окон нельзя приступать к ремонту фасада.

3.   ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА - покраска фасадов зданий после замены всех окон. Работы запланированы, ориентировочно, на 2025-2026 год. Фасад зданий не ремонтировался ни разу за 44 года.

Посмотрите внимательно на фасад со всех сторон зданий. Наблюдается большое количество трещин, выщерблин, подтеков, сколов кирпичей, провалы отмостки. Выглядит здание не очень приглядно. Такой вид здания, стен, окон, парапетов, отмостки, вызывает отрицательное впечатление о своем состоянии и может произвести плохое впечатление на техническую комиссию при подготовке решения о продлении договора аренды земли на длительный срок.

Может не оказать положительного воздействия на комиссию и то, что у нас новая система отопления, электрика, ворота, ограждения, видео контроль, кровля, ухоженная территория.

Требуется капитальный ремонт фасада, покраска поверхности, с предварительной герметизацией и укреплением множества трещин на стенах и углах зданий, покрытием специальным водостойким грунтом после замены всех окон и покраской специальной, стойкой краской на полиуретановой основе.

В настоящее время нет возможности называть существующие, реальные цены на   ремонт фасада, т.к. в связи с санкциями Запада, уровень цен резко вырос и меняется каждый день. Но, для нас, членов ГСК, продолжает оставаться острая необходимость сбора целевых средств на ремонт и покраску фасада. На ремонт фасада еще не внесено порядка 1 млн. рублей от 20% членов ГСК. Поступившие средства положены на депозит в Сбербанке, под высокие проценты. Эти средства не могут быть использованы ни на что в ГСК, кроме фасада и только по решению общего собрания.

С учетом изложенного выше, обращаюсь к отдельным членам ГСК: Вы, безразлично относясь к вышеперечисленным проблемам, не решая их, не принимая участия в жизни коллектива ГСК, а часто и противодействуя решениям Правления, Собрания, Администрации, в их работе по сохранению зданий, неумно помогаете нарваться на возможное решение Департамента городского имущества города, с кем у нас договор аренды земли, а именно такое: что здание выработало свой ресурс, с*амортизировано, находится в аварийном состоянии, окна гнилые, фасад весь в трещинах, фундамент просел в отдельных местах, межпанельные швы текут, много ржавой, силовой арматуры, силикатный кирпич тоже имеет ограниченный срок эксплуатации. И решение может быть такое – прекратить действие договора аренды земли в установленный срок, компенсировать собственникам по остаточной стоимости, оценке БТИ материальные потери владельцев с учетом износа, дать срок на вывоз личного имущества из своих боксов. Здания снести и объявить конкурс на землю под строительство нужного городу строительного объекта, например-элитного жилого дома с подземным парковочным пространством, но не для наших машин. А место у нас «вкусное». К сожалению, такой сценарий, в практике г. Москвы, имеет место.

Еще одна серьезнейшая претензия к членам ГСК от Администрации, Правления и ревизионной комиссии – по своевременной уплате членских и целевых взносов в соответствии с нашим Уставом.

К сентябрю 2023 года в ГСК, из-за безответственности многих членов ГСК, накопилась задолженность по членским и целевым взносам порядка 6.0 млн. рублей. Долги всегда накапливались к этому периоду, но таких не было ни разу. Сыграл и летний период-отсутствия людей, и не информированность многих «пофигистов» в делах ГСК несмотря на то, что на информационных стендах вывешены: списки должников, решения общего собрания о членских и целевых взносах, оплата за арендатора, важность замены старых окон, ходе ремонта кровли и т.п. Эта же информация размещена и на нашем Сайте.

Уговаривание почти 300 членов ГСК о своевременной и обязательной оплате до конца года всех долгов, вылилось в фактическое издевательство над бухгалтерами, администрацией, иногда и до прямых угроз, срывании списков должников. Пришлось сфотографировать злодеев и на них подать заявление в местное ОВД. Мне, доводилось, зачастую, говорить и «нехорошие» слова особо злостным должникам.

Положение осложнялось и необходимостью до конца года погасить все обязательные платежи за аренду земли, электричество, охрану, тепло и т.п.

Но дожали почти всех. Долг на конец года составил порядка 130 тыс. рублей. И это всего 8 человек. Из них, почти 70 тыс. рублей, нашего знаменитого 85-летнего Бузылева С.И., бокс № 666.  Но, сколько нервов нам это стоило!

Некоторые злостные должники, как правило, долги гасят после неоднократного, жесткого напоминания, но постоянно бубнят, что средства на депозите обесцениваются, или мы их украдем. Очевидно, что они такие сами и есть. А как же мы 7.0 млн. рублей на капитальный ремонт кровли в 2023 году заплатили без целевого взноса? Откуда? С депозита. Экономили на всём. Копили. И как-то средства не обесценились. Но они были и вовремя пригодились. А так мы бы на кровлю три года собирали целевые, а крыша бы все текла. И люди бы страдали. Много демагогии.

Традиционное замечание. В зимнее время, часть членов ГСК, чаще их арендаторы, плохо очищают подкрылки, пороги автомобилей от налипшего снега и льда вручную, на въезде перед шлагбаумом. Вода от таяния в теплых боксах протекает по межпанельным швам в нижерасположенные боксы на автомобили. Портится краска автомобилей, ржавеет арматура плит перекрытия, что опасно для всего здания. Имеются жалобы пострадавших от протечек. Выход: каждый собственник бокса, эксплуатирующий автомобиль в зимнее время, должен в своем боксе выполнить цементную стяжку или герметизацию пола за свой счет. Уже в 28 боксах такие работы выполнены. Жалоб, в этом году, стало меньше, но есть.   В ГСК есть бригада, которая может выполнять работы по герметизации полов.     Напоминаю - здания ГСК, это наша общая собственность, мы должны все беречь её сообща.

Продолжает иметь место большое количество выбрасываемого мусора из ГСК, вместо его самовывоза членами ГСК. Выбрасываются телевизоры, унитазы, мойки, стиральные машины, мебель, коробки, покрышки, старые запчасти и т.п.  Откуда это берется бесконечно? Расходы ГСК высокие на их вывоз, неоправданные.

Многие боксы, не имеют зашитых металлом ворот. Через сетку виден пожароопасный хлам, что снижает ППБ объекта и дает повод МЧС для штрафования ГСК. А что за глухими воротами?  На обращение Правления по этому вопросу, положительной реакции членов ГСК, почти нет. Надо штрафовать.

Очередная просьба к Вам - не сдавать в аренду боксы под хранение мотоциклов, склады, мастерские. Проблемы: толпы шляющихся в помещениях посторонних лиц и мотоциклистов, круглогодичный ремонт техники, бесконтрольное расходование электричества ГСК, заезд чужих авто, запахи ГСМ, грохот моторов в помещениях, загазованность, превышение скорости движения в помещениях и на территории и откровенное хамство. Мы все это жестко пресекаем и запрещаем.

Результаты инвентаризации материальных ценностей ГСК-5 «Черемушки».

По итогам работы Правления и бухгалтерии ГСК за 2023 год, в декабре 2023 г. инвентаризационная  комиссия ГСК проверила наличие и расходование материальных ценностей ГСК, инструментов, оборудования, механизмов, исполнение и стоимость договоров на хозяйственные работы, договоров на аренду помещений, наличие, количество и эксплуатацию парковочных машиномест, боксов ГСК, освобождение территории крыши главного корпуса, составила Акт и  констатировала, что все материальные ценности ГСК в сохранности, краж, приписок, недостач, неоправданных платежей не выявлено.  С актом инвентаризации можно ознакомиться в бухгалтерии и в Правлении ГСК.

Далее, Вашему вниманию предлагаются для рассмотрения и утверждения Приложения №№ 1, 2, 3, 4 и 5(лист голосования на отдельном листе для подсчета голосов).

Приложение № 1. О фактической смете расходов и доходов за 2023 год.

За отчетный период Правление ГСК осуществляло свою хозяйственную и финансовую деятельность согласно смете, утвержденной собранием членов ГСК 28.03.2022 года.

Исполненная смета ГСК за 2023 год подлежит Вашему утверждению.    Голосование.

Приложение № 2. О смете планируемых расходов и доходов на 2024 год.

С учетом обязательных затрат по ГСК, предлагаемых хозяйственных расходов и предполагаемых доходов в 2024 году, Вашему вниманию предлагается Смета на 2024 год.  Планируемая смета ГСК на 2024 год подлежит Вашему утверждению.       Голосование.

Приложение № 3

Список новых собственников боксов за 2023-2024 гг., принятых и утверждаемых членами ГСК-5 «Черемушки» решением общего собрания опросом от 30.03.2024г.

№ Бокса.                           Ф.И.О.                                Основание (купля, дарение, наследство)

Бокс 109, заявление Поспеловой Людмилы Яковлевны о приеме её в члены ГСК, в связи с наследованием бокса в собственность.

бокс № 104, заявление Редина Николая Викторовича о приеме его в члены ГСК, в связи с покупкой бокса в собственность.

бокс № 713, заявление Слабовой Светланы Робертовны о приеме её в члены ГСК, в связи с наследованием бокса в собственность.

бокс № 333, заявление Третьяковой Валентины Николаевны о приеме её в члены ГСК, в связи с наследованием бокса в собственность.

бокс № 202, заявление Иванникова Петра Валентиновича о приеме его в члены ГСК, в связи с покупкой бокса в собственность.

бокс № 605, заявление Кузнецова Ивана Викторовича о приеме его в члены ГСК, в связи с наследованием бокса в собственность.

бокс № 413, заявление Глазкова Олега Геннадиевича о приеме его в члены ГСК, в связи с дарением ему бокса в собственность.

бокс № 669, заявление Коротина Евгения Валерьевича о приеме его в члены ГСК, в связи с покупкой бокса в собственность.

бокс № 102, заявление Круповича Владислава Юльевича о приеме его в члены ГСК, в связи с покупкой бокса в собственность.

бокс № 555, заявление Локтионова Григория Анатольевича о приеме его в члены ГСК, в связи с покупкой бокса в собственность.

бокс № 849, заявление Хабетдинова Альберта Римовича о приеме его в члены ГСК, в связи с покупкой бокса в собственность.

бокс № 570, заявление Титаевой Елены Геннадьевны о приеме её в члены ГСК, в связи с покупкой бокса в собственность.

бокс № 863, заявление Тараканова Алексея Геннадьевича о приеме его в члены ГСК, в связи с покупкой бокса в собственность.

бокс № 862, заявление Шабалина Алексея Васильевича о приеме его в члены ГСК, в связи с покупкой бокса в собственность.

бокс № 133, заявление Фирсова Артемия Алексеевича о приеме его в члены ГСК, в связи с покупкой бокса в собственность.

бокс № 221, заявление Коваля Бориса Сергеевича о приеме его в члены ГСК, в связи с покупкой бокса в собственность.

бокс № 165, заявление Патрикеевой Аллы Борисовны о приеме её в члены ГСК, в связи с покупкой бокса в собственность.

бокс № 590, заявление Дюрягина Геннадия Александровича о приеме его в члены ГСК, в связи с дарением ему бокса в собственность.

бокс № 263, заявление Бессонова Олега Владимировича о приеме его в члены ГСК, в связи с переоформлением бокса в собственность из-за ранее утери документов.

бокс № 257, заявление Миловидова Андрея Евгеньевича о приеме его в члены ГСК, в связи с покупкой бокса в собственность.

Бокс № 101, заявление Клочко Михаила Андреевича о приеме его в члены ГСК, в связи с покупкой бокса в собственность.

Бокс № 261, заявление Прониной Марины Владимировны о приеме её в члены ГСК, в связи с покупкой бокса в собственность.

Бокс № 258, заявление Протосеня Федора Сергеевича о приеме его в члены ГСК, в связи с наследованием бокса в собственность.

Всего 23 человека, новых собственников боксов.

Голосование в листе опроса за прием собственников боксов в новые члены ГСК.

Приложение № 4.

Предлагаемый состав счетной комиссии для подсчета результатов опроса.

1.Головина Елена Юрьевна-зам. председателя ревиз. комиссии (331бокс).

2.Жердев Борис Владимирович- член правления ГСК (550 бокс).

3.Шитиков Борис Михайлович- член ГСК (598 бокс).

4.Демин Илья Борисович-член ГСК (230 бокс).

5.Евдасин Борис Михайлович-член ГСК (745 бокс).

Голосование.

Председатель Правления

ГСК-5«Черемушки»                                                                      Ю.А. Абрамов.

ПРИМЕЧАНИЕ. К отчету в электронном виде прикреплены электронные версии отчетов бухгалтерии, ревизионной комиссии, сканы смет, выписок из протокола, информационные материалы, обращения к членам ГСК. На большинстве документов нет подписи. Оригиналы документов, с подлинными подписями, находятся в общей подшивке документов по данному собранию. При желании, или необходимости, любой член ГСК может ознакомиться с этими документами. С уважением и пониманием: Ю.А. Абрамов.